| Projektantrag |  |
| --- | --- |
| Name, Klassenbezeichnung Antragsteller 1: Noah Wisniewski | Name, Klassenbezeichnung Antragsteller 2: Arthur Wegelei |
| Berufsbezeichnung/Fachrichtung: Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung | Berufsbezeichnung/Fachrichtung: Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung |
| Projektbezeichnung: Web-Applikation zur automatisierten Preisüberwachung |  |
| Kurze Projektbeschreibung: Im Rahmen dieses Projekts wird eine Web-Applikation entwickelt, die verschiedene Preistracking-Dienste in einer zentralen Plattform zusammenführt und dem Nutzer übersichtlich zur Verfügung stellt. Der Nutzer hat die Möglichkeit, entweder einen direkten Link zu einem konkreten Produkt anzugeben, welches anschließend gezielt auf der entsprechenden Plattform überwacht wird, oder zunächst eine Produktkategorie auszuwählen und das gewünschte Produkt über ein Eingabefeld zu definieren. Die Anwendung besteht aus einer modernen, webbasierten Benutzeroberfläche, die mit React und TypeScript umgesetzt wird. Das Backend wird in Python realisiert und nutzt FastAPI zur Bereitstellung einer performanten und strukturierten API. Zur persistenten Speicherung der erfassten Produkt- und Preisdaten wird eine SQL-Datenbank eingesetzt. |  |
| Projektumfeld: Das Projekt wird im schulischen Umfeld umgesetzt und auf einem privaten Entwicklungsrechner realisiert. Die Entwicklung erfolgt eigenständig in einer lokalen Entwicklungsumgebung. Für die Umsetzung werden gängige Entwicklungswerkzeuge, Versionsverwaltung sowie lokale Test- und Entwicklungsdienste verwendet. |  |
| Projektphasen mit Zeitplanung in Stunden: I. Initialisierungs- & Planungsphase: 15 Stunden II. Entwurfsphase: 20 Stunden III. Realisierung Backend/Frontend: 65 Stunden IV. Implementierung der Spezial-Kategorien & APIs: 15 Stunden V. Qualitätssicherung & Testphase: 10 Stunden VI. Projektdokumentation: 10 Stunden |  |
| Geplante Dokumentation zur Projektarbeit: Projektantrag, User Stories, Use-Case-Diagramm, Aktivitätsdiagramm, Sequenzdiagramm, Zustandsdiagramm, Klassendiagramm, Datenbankmodell (3. Normalform), Implementierung / Programmierung, Datenbankanbindung, Benutzeroberfläche (Screenshots), Testprotokoll, Benutzerdokumentation (Installation, Nutzung, Wartung), Projektpräsentation |  |